UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

w BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz, dnia 20. 07. 2016 r.

Nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-90/2016

Zamawiający – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odpowiada na pytania, które wpłynęły do Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-90/2016 na: „ Zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu mikroskopów optycznych dla Zakładu Hydrobiologii oraz Zakładu Biotechnologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, dnia 19. 07. 2016 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy z 3 do 6 tygodni.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych i zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

p.o. Kanclerza UKW

mgr Renata Malak