Bydgoszcz, dnia 08.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR UKW/DZP-282-ZO-42/2017

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej oceny stanu technicznego budynku po byłej Bibliotece UKW przy ul. Chodkiewicza 30.

- Rodzaj zamówienia: usługa

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot realizacji – budynek po byłej Bibliotece Głównej mieszczący się

na terenie Campusu Głównego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy

ul. Chodkiewicza 30

1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

a)	Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku

b)	Wykonanie na podstawie ekspertyzy technicznej projektu budowlanego i wykonawczego naprawy budynku z uwzględnieniem likwidacji łącznika podziemnego łączącego budynek po byłej bibliotece z blokiem A campusu wraz z dokonaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego

c)	Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę /pozwolenie na wykonywanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym

d)	Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

e)	Opracowanie przedmiaru robót wraz z podstawą wyceny

f)	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Dokumentację projektową i kosztorysową należy opracować:

a)	w formie graficznej: dokumentacja projektowa w 5 egzemplarzach; przedmiar robót, STWiOR, kosztorys inwestorski w 3 egzemplarzach

b)	w formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 2 egzemplarzach. Całość w formacie pdf, dokumenty tekstowe z rozszerzeniem doc, rysunki w formacie dwg, dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz kosztorysy w formacie ath. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w pdf odpowiadały wersji drukowanej (rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną).

- Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

- Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

- Termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty wykonania usługi, w tym  koszty wynikające z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich i majątkowych.

- Kryteria wyboru oferty:

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

    - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria                         i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 60% |
| 2. | Gwarancja | 15% |
| 3. | Termin wykonania | 25% |
| RAZEM: |  | 100% |

Dokonywanie oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

    - dla kryterium „cena”

1) Cena brutto

Znaczenie kryterium (waga) - 60%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%

cena brutto badanej oferty

2) Gwarancja jakości:

Znaczenie kryterium (waga) - 15%

Zamawiający oczekuje, że  minimalny okres gwarancji jakości będzie wynosił 5 lat. Zamawiający  będzie przyznawał punkty w następujący sposób:

gwarancja jakości badanej oferty

Ocena punktowa (G) = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 15%

Najdłuższa proponowana  gwarancja jakości

3) Termin wykonania:

Znaczenie kryterium (waga) - 25%

Wykonawca powinien w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wpisać ilość dni w których wykona całość przedmiotu zamówienia. Maksymalna ilość dni na wykonanie zamówienia wynosi 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca, który złoży ofertę z najkrótszym terminem realizacji otrzyma w tym kryterium 25 pkt.

Pozostałe oferty zostaną ocenione w/g wzoru:

Tn -  Termin najkrótszy

Ocena punktowa (Tw) = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 25%

Tbo -  Termin badanej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

  - Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim i mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

  - Integralną częścią oferty jest formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

  - Do oferty należy dołączyć:

    - aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub aktualny odpisu z KRS.

    - pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

    - formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

    - wykaz usług  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wykonanych usług projektowych, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 9. Z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (załącznik nr 2)

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 9. (załącznik nr 2)

    - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wymienione w pkt 9. (załącznik nr 2)

    - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  200 000,00 zł

- Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna (pok. 108), w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia 15.05.2017 r. | do godz. 11.00 |
| --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej oceny stanu technicznego budynku po byłejj Bibliotece UKW przy ul. Chodkiewicza 30, nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-42/2017, nie otwierać przed 15.05.2017 r. godz.11.00

- Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej; tj. posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

  - zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

    - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał: co najmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych obiektów użyteczności publicznej o kubaturze min. 13.000,0m3

    - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

  - przypadku obywateli Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej .

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,  na których zasoby wykonawca się powołuje

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć załącznik nr 1,2 i 3.

- Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Uczelni prawidłowo wystawionego rachunku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

Magda Bochniak , 52 34 19 163, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW-DZP-282-ZO-42/2017

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

- Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oceny stanu technicznego budynku po byłej Bibliotece UKW przy ul. Chodkiewicza 30.w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr UKW/DZP-282-ZO-42/2017

OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1) wykonanie całości opracowań projektowych  wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/roboty budowlane  ustala się ryczałtowo na kwotę:

brutto ………………..

(słownie: ………………………………………………………………………………… ), w tym

VAT….. % - ……………..;

Wartość netto: ……………………………………………………………………………………..

2. Udzielamy gwarancji na okres: ……………….. (nie mniej niż 5 lat).

3. Termin wykonania zamówienia: ……………….(należy podać ilość dni, nie więcej, niż 120).

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 9 zapytania ofertowego.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Akceptuję/my projekt umowy.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:

_____________________________________________________________________________________                                                          						(zakres powierzonych prac)

*niepotrzebne skreślić

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………, dnia …………………… 		……………………………………………..

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

w BYDGOSZCZY

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Wykaz wykonanych usług oraz osób zdolnych

do realizacji zamówienia

Wykonawca:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(pełna Nazwa/frma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wiedza i doświadczenie

1. W terminie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert Wykonawca wykonał następujące usługi projektowe:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość wykonania usługi brutto | Data wykonania usługi projektowej | Podmiot na rzecz którego została wykonana usługa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie pracownikami posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia (wymagania określono w pkt 9 zapytania ofertowego):

| L.p. | Nazwisko i imię | Sprawowana funkcja | Wymagania dla danej funkcji (pkt 9 zapytania ofertowego) | Kwalifikacje zawodowe z podaniem nr i daty wydania uprawnień budowlanych, wykształcenie | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

3. W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę wynoszącą: ………………………………………………………………………….

.......................... (miejscowość), dnia .......................... r.

...................................

(podpis)

Załącznik nr 3

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

w BYDGOSZCZY

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Wykonawca:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(pełna Nazwa/frma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oceny stanu technicznego budynku po byłej Bibliotece UKW przy ul. Chodkiewicza 30. oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 9 zapytania ofertowego

.......................... (miejscowość), dnia .......................... r.

...................................

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .....................................................

.........................................................................................................................................................

w następującym zakresie: .............................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.......................... (miejscowość), dnia .......................... r.

...................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.......................... (miejscowość), dnia .......................... r.

...................................

(podpis)

Załącznik nr 4

UMOWA - PROJEKT

zawarta w dniu …………………. 2017 roku pomiędzy:

1. ZAMAWIAJACYM: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerz UKW,

przy kontrasygnacie  mgr Renaty Stefaniak– Kwestor,

a,

2. WYKONAWCĄ: ……………………………………………………………..  zwana dalej  „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

……………………………………………...

W rezultacie postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-42/2017 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na:

- opracowaniu ekspertyzy technicznej oraz opracowanie na podstawie ekspertyzy technicznej projektu budowlanego i wykonawczego naprawy budynku po byłej Bibliotece Głównej mieszczącego się na terenie Campusu Głównego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30 z uwzględnieniem likwidacji łącznika podziemnego łączącego budynek po byłej bibliotece z blokiem A campusu wraz z dokonaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego

- opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych

- złożeniu w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę/wykonywanie robót wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami, uzgodnieniami, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/pozwolenia na wykonywanie robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

- opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku

- projekt budowlany i wykonawczy naprawy budynku z uwzględnieniem likwidacji łącznika podziemnego łączącego budynek po byłej bibliotece z blokiem A campusu

- Przedmiot zamówienia  obejmuje ponadto:

- wykonanie mapy sytuacyjno- wysokościowej  do celów projektowych

- badania i dokumentację geotechniczną.

- dokonanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego,

- opracowanie przedmiaru robót wraz z podstawą wyceny,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  (STWiOR).

- Zamówieniem objęte jest również: złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę/roboty budowlane wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę/roboty budowlane w postaci decyzji administracyjnej,

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi 
i normami,  przyjętą przez  Zamawiającego ofertą.

- Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację tej inwestycji.

- Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę w odpowiedniej branży.

- Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być opracowana i przekazana Zamawiającemu:

  - W formie graficznej: dokumentacja projektowa, ekspertyza techniczna 
w 5 (pięciu) egzemplarzach; przedmiar robót, STWiOR, kosztorys inwestorski – w 3 (trzech) egzemplarzach,

  - W formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 2 (dwóch) egzemplarzach: całość w formacie *pdf; dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc; rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz kosztorysy w formacie ATH. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną,

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i ilościach egzemplarzy wyszczególnionych w ust. 6, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o:

- wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z projektem.

Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

1. Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę/roboty budowlane i prawidłowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

3. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej umowy, SIWZ, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania.

5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 dotyczącymi zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W wyjątkowym przypadku, uzasadnionym specyfiką przedmiotu zamówienia kiedy nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i parametrów technicznych, wskazaniu znaku towarowego muszą towarzyszyć słowa „lub równoważny” pod warunkiem jednoczesnego wskazania głównych parametrów stanowiących o równoważności.

6. Jeżeli, w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badań, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania, bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie niezbędnych wyjaśnień dotyczących wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron, mogącego mieć wpływ na czynności wykonywane na podstawie niniejszej umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z:

1) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiązującymi normami,

2) obowiązującym Prawem budowlanym i innymi przepisami prawa, przepisami branżowymi w tym aktualnymi przepisami wykonawczymi, w szczególności:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18,

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (t.j. ; Dz.U.1995.25.133 z dnia 1995.03.13),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j.Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22),

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.Dz.U.2003.169.1650 z dnia 2003.09.29),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U.2016.1570),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.Dz.U.2013.1129 z dnia 2013.09.24),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych programem funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08),

- innych, w tym polskie normy(PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN); dla ustalenia wskaźników powierzchniowo-kubaturowych posługiwać się normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”,

3) najwyższą starannością oraz zawierać potwierdzenie sprawdzenia jej poprawności przez osoby do tego uprawnione,

4) postanowieniami niniejszej umowy i SWIZ.

  - Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, obowiązany jest uzyskać bez odrębnego wynagrodzenia wszelkie konieczne i wymagane prawem dla realizacji inwestycji, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zgody, opinie itp., zgodnie z regulacją ustawy Prawo budowlane, w tym decyzję pozwolenia na budowę/na roboty budowlane.

  - Wykonawca zobowiązuje się w rozwiązaniach projektowych stosować wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U.2016.1570).

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu na pytania dotyczące dokumentacji projektowej i kosztorysowej skierowane przez Wykonawców w trakcie prowadzonej procedury o wykonanie robót budowlanych, w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty przekazania pytań, a w sprawach szczególnie trudnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Strony dopuszczają porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty mailowej, z zachowaniem ustalonego terminu.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości ujawnionych zarówno na etapie realizacji, po odbiorze dokumentacji, jak i w trakcie realizacji robót budowlanych, dokonując stosownego wpisu w dzienniku budowy lub projekcie, bez odrębnego wynagrodzenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania technicznego opracowań projektowych wykonanych siłami własnymi i podwykonawców oraz ich sprawdzenia, zarówno w trakcie realizacji prac projektowych, jak i po ich całkowitym zakończeniu, zgodnie z regulacją ustawy Prawo budowlane.

§ 6

W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania umowy, Wykonawca wraz z powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną informację o zakresie przewidywanych zmian oraz ocenę skutków ich wprowadzenia na dokumentację projektową, koszt inwestycji lub termin realizacji inwestycji, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty przedłożenia pisemnie informacji, przekaże Wykonawcy swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawnienia informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaną umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa lub w zakresie informacji podanych do publicznej wiadomości.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zadania, a w szczególności wartości kosztorysu inwestorskiego.

3. Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 1 i 2 zawarte będzie we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w wykonywanie niniejszej umowy.

§ 8

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

    - Zamawiający zobowiązany jest do:

1) umożliwienia wstępu na obiekt,

2) udostępnienia posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiałów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy,

3) terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy w stosunku do Wykonawcy na podstawie złożonej przez niego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami.

§ 9

TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu przez Wykonawcę, jeżeli te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 10

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i ilościach egzemplarzy wyszczególnionych w § 2 umowy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym szczegółowy wykaz przekazywanych opracowań. Na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania (zgodny z wykazem) i nr egzemplarza.

- Wykonawca załączy do protokołu zdawczo-odbiorczego pisemne oświadczenie o:

- wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z projektem.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Strony będzie dokumentem potwierdzającym wykonanie określonych w §2 dokumentacji projektowych i kosztorysowych.

- Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę w odpowiedniej specjalności.

- Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej jest siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający, po otrzymaniu przedmiotu umowy, przystąpi do jego odbioru, który zakończy się w terminie do 7 dni kalendarzowych podpisaniem protokołu przekazania i zatwierdzenia bądź nie zatwierdzenia przedmiotu umowy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji ujawnione w trakcie robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie.

§ 11

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

    - wykonanie całości opracowań projektowych  wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/roboty budowlane  ustala się ryczałtowo na kwotę:

brutto ………………..

(słownie: ………………………………………………………………………………… ), w tym

VAT….. % - ……………..;

Wartość netto: ……………………………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje również ewentualne aktualizacje: przeszacowania wartości kosztorysowej, które mogą nastąpić po odbiorze końcowym dokumentacji.

- Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia wg ceny ofertowej, niezmiennej do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, będzie skutkowała proporcjonalną zmianą ceny, o której mowa w ust. 1 od dnia obowiązywania nowej stawki podatku VAT.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z wykonania umowy.

§ 12

ROZLICZENIE

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana, po zakończeniu realizacji  całości przedmiotu umowy.

- Płatność, o której mowa w ust. 1 nastąpi po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT, wraz z załączonym podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń, protokołem odbioru i pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o kompletności dokumentacji  oraz  przekazaniu Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę/roboty budowlane.

- Faktury VAT wystawione za prace wchodzące w zakres umowy w wysokości ustalonej zgodnie z § 12 ust.1 , obejmują także wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do projektu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Płatności dokonywane będą przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury (wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2 i ust. 3) przez Zamawiającego, po dokonaniu ewentualnych potrąceń wynikających z niniejszej umowy.

- Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 13

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawców, na których zasoby powoływał się, na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w zapytaniu ofertowym, następujący zakres przedmiotu zamówienia :

1) ..........................................................................................................................

(podwykonawca, zakres, wartość)

2) ……………………………………………………………………….………

(podwykonawca, zakres, wartość)

.............................................................................................................................................. wartość razem brutto (łącznie z VAT) ..................................................................... zł

(słownie: .......................................................................................................................... zł)

4. Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania wskazanych osób i podwykonawców oraz ich opracowania projektowe i/lub kosztorysowe na zasadach Kodeksu cywilnego, przede wszystkim pod względem terminów wykonania zleconych im opracowań, wysokości wynagrodzenia zgodnego ze złożoną ofertą oraz prawnej odpowiedzialności za wady wykonanych przez nich opracowań na zasadach określonych w niniejszej umowie.

5. W przypadku wykonywania usług przez podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, przy czym termin zapłaty końcowej faktury musi być krótszy o co najmniej 7 dni od terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej.

7. Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej umowy określonej w § 12 ust. 1.

§ 14

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają po upływie 6 lat od odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- Wykonawca udziela …. - letniej gwarancji na całość opracowanej dokumentacji projektowej, bieg której rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca niezwłocznie w terminie uzasadnionym wyznaczonym przez Zamawiającego nieodpłatnie wykona i przedłoży Zamawiającemu poprawne rozwiązania projektowe.

§ 15

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

  - Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do rozporządzania tą dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, a nadto zezwala Zamawiającemu na wykonanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do tych utworów, włącznie z przeniesieniem w/w praw na inny podmiot.

  - Z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań zawierających dokumentację projektową lub ich części wytworzone w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji,

- zwielokrotniania opracowanej dokumentacji lub jej części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

- rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań, udostępnianie w Internecie,

- korzystanie do realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,

- użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części:

  - innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,

  - innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

  - innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

  - Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

  - Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad dokumentacji.

  - Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa i kosztorysowa wykonana w ramach niniejszej umowy jest wolna od wad prawnych, w szczególności nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich.

§ 16

      - W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich i praw zależnych do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, Wykonawca uwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, płacąc należne jej kwoty związane z naruszeniem jej praw.

      - Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, wynikłego z okoliczności związanych z naruszeniem praw osoby trzeciej.

§ 17

ZMIANY UMOWY

- W przypadku obiektywnego stwierdzenia przez Zamawiającego braku potrzeby wykonania którejkolwiek z części prac składających się na przedmiot zamówienia (w tym: prac projektowych lub kosztorysowych) i w konsekwencji rezygnacji z ich wykonania, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o wartość tych prac.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy maksymalnie do roku w przypadku:

- wydłużenia czasu uzyskania decyzji lub uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy ani Zamawiającego,

- zmian zakresu projektowania wprowadzonego decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych prac projektowych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy,

- zmiany zakresu projektowania przez Zamawiającego lub konieczność wykonania innych prac dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu zakończenia umowy - Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy maksymalnie do roku, w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających jego dotrzymanie przez Wykonawcę, jeżeli zmiany te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie naruszają zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu umowy zmiany zakresu nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę wzrostu wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektantów i/ lub podwykonawców, w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę projektant lub podwykonawca będzie posiadać konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania oraz posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/projektanta dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych zapytaniu ofertowym, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa zapytaniu ofertowym, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/projektant lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2- 3 dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:

1)  zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zamiany nie przekracza 50% wartości określonej pierwotnie w umowie,

3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych zawartych specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

§ 18

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

  - Koordynatorem/koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest osoba/osoby: ………………………….

  - W terminie do 7 dni licząc od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę Projektantów z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami ich uprawnień do projektowania lub/i uprawnień producenta, oraz podwykonawców.

  - Koordynatorem/koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest osoba/osoby: ………………………….

  - Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 nie stanowi zmiany umowy, a wymaga powiadomienia Strony o zmianie.

§ 19

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad – 0,5%  wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1pkt. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do usunięcia wad,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – 0,5%, wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1,pkt. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

- w przypadku zwłoki w udzieleniu odpowiedzi na zapytania oferentów – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1pkt. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

- w przypadku nieobecności na spotkaniach dotyczących uzgodnień rozwiązań projektowych, czy też innych spotkaniach związanych z realizacją przedmiotu umowy zwołanych przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wartości całego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. 1 umowy, za każdą nieobecność.

- W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanej w § 11 ust. 1, pkt. 1 umowy niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia, a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy.

- Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do kumulowania kar z kilku tytułów oraz do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych .

- Należność wynikającą z kar umownych zostaną potracone z faktur Wykonawcy.

§ 20

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy:

- jeżeli wszczęta będzie likwidacja Wykonawcy lub przedsiębiorstwo Wykonawcy kończy byt prawny w inny sposób,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w wysokości utrudniającej realizację umowy,

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdążył go wykonać w terminie wskazanym w § 9 ust.1, Zamawiający ma prawo bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od mowy.,

- w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych prac nie odpowiada obowiązującym normom i przepisom. W wymienionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin 14 dni do należytego wykonania zobowiązania (świadczenia) z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,

- w przypadku kiedy Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy/projektanta, a dotyczy to podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa zapytaniu ofertowym, i Wykonawca nie wykazał Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/projektant samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,

- w przypadku gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom , które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2015/25/UE, z uwagi na to że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej,

- w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.

- W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a), b), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace wykonane. W pozostałych przypadkach określonych w ust.1 wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że Zamawiający zażąda wydania dotychczas wykonanego przedmiotu umowy, wtedy wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do wykonanego przedmiotu umowy. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi również w przypadku wcześniejszej częściowej zapłaty przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub  bezpieczeństwu publicznemu . Odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace wykonane do dnia powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy na podstawie inwentaryzacji określającej procentowe zaawansowanie opracowania dokumentacji projektowej, co stanowi całkowite wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonane prace i wyczerpuje całość roszczeń Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania projektów wybranemu przez siebie projektantowi. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykonane prace projektowe nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 2 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu  cywilnego,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 . 290 ze zm.),  ,a w zakresie autorskich praw majątkowych  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  / t.j. Dz.U.2016.666 ze zm. / oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.

  - Sprawy sporne wynikające na tle wykonania niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 22

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy.

§ 24

Niniejsza umowa sporządzona została w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem – 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający								Wykonawca