Bydgoszcz, dn. 05. 11. 2018 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-76/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku przy ul. Pestalozziego 18a na potrzeby Zespołu Szkół w Bydgoszczy”

Pytanie nr 1

Termin składania ofert to 08.11.2018 r. termin związania z ofertą 30 dni to daje nam 08.12.2018 r., do tego dochodzą wszelkie terminy jakie trzeba zachować wobec ustawy Zamówień Publicznych, i terminy jakie obowiązują nas formalno- prawne. Nie możemy założyć, iż wybór oferty nastąpi szybko i podpisanie umowy też. Nawet jeżeli podpisanie umowy nastąpili niezwłocznie oraz procedury przejęcia placu i rozpoczęcia robót też, niemożliwe jest przerobienie w miesiącach listopadzie i grudniu 800 000,00 zł. Proszę również wziąć pod uwagę, iż są to miesiące już praktycznie zimowe i warunki atmosferyczne mogą uniemożliwiać wykonanie prac.

Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i umowy uderza to w Wykonawcę już na etapie składania ofert ponieważ narzucony termin cząstkowy i wymagany przerób nie jest możliwy do zrealizowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak