Bydgoszcz, dn. 15. 04. 2019 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-39/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.

Pytanie nr 1

Zgodnie z ust. 9 pkt. 9.2.2 b SIWZ, Wykonawca ma przedłożyć „oświadczenie, że osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi opracowania dokumentacji wielobranżowej, posiadają wymagane uprawnienia wymienione w ust. 7 pkt. 7.2.1 c, ppkt. 2 SIWZ”. Prosimy o wyjaśnienie o jakie opracowanie dokumentacji wielobranżowej chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ poprzez usunięcie ppkt. a) i b) pkt. 9.2.2.

Pytanie nr 2

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, czyli praktycznie na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca ma jedynie 41 dni. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót, który określa zakres prac do wykonania, ilość roboczogodzin dla poszczególnych obiektów to: − Dom Studenta nr 1 – razem r-g 3 424,2616 − Dom Studenta nr 2 – razem r-g 3 515,6402 − Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego – razem r-g 426,8494 co łącznie daję 7 366,7512 r-g, czyli zakres ten możliwy jest do zrealizowania przez 6 osób w terminie 154 dni. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt. 5.3 SIWZ wymaga, aby prace w zakresie robót instalacyjnych i montażowych wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie narzuca Wykonawcy ilu faktycznie powinien zatrudniać pracowników, aby zrealizować zamówienie publiczne w wymaganym przez zamawiającego terminie.

Natomiast w warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający zawarł minimalne wymagania dysponowania osobami, które posiadają uprawnienia oraz kwalifikację, i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak